# Projet complet Git/GitHub — Application Python collaborative à 3 contributeurs

## Titre du projet

Application Python de gestion de bibliothèque universitaire

## Finalité

Construire en équipe une application Python plus réaliste qu’un simple exercice de TP, avec :

- travail sur un dépôt distant GitHub ou GitLab,

- collaboration à trois personnes,

- utilisation de branches,

- gestion de conflits de fusion,

- travail exclusivement dans VSCode,

- intégration progressive des fonctionnalités,

- historique Git propre et lisible.

Le projet est conçu pour simuler un vrai flux de travail logiciel : planification, développement parallèle, intégration, correction des conflits et livraison finale.

# 1) Contexte fonctionnel du projet

L’équipe doit développer une application Python appelée BiblioCampus. Elle permet de gérer simplement une bibliothèque universitaire.

## Fonctionnalités attendues

L’application doit permettre :

- d’ajouter un livre,

- de lister les livres,

- de rechercher un livre,

- d’enregistrer un emprunt,

- de rendre un livre,

- de sauvegarder les données dans un fichier JSON,

- d’afficher un petit tableau de bord avec statistiques simples.

## Nature de l’application

L’application sera d’abord une application en ligne de commande (CLI), afin de rester concentrée sur l’organisation du code et sur Git.

# 2) Compétences travaillées

Ce projet permet de travailler les notions suivantes :

## Git

- initialisation d’un dépôt,

- suivi des fichiers,

- staging area,

- commits atomiques,

- branches,

- fusion de branches,

- conflits,

- résolution manuelle,

- consultation de l’historique,

- bonnes pratiques de nommage.

## Travail collaboratif

- répartition des rôles,

- coordination des modifications,

- synchronisation avec le dépôt distant,

- gestion des dépendances entre tâches,

- travail simultané sur des fichiers différents et parfois sur les mêmes zones.

## Développement Python

- organisation d’un projet en modules,

- séparation logique du code,

- gestion de données en mémoire,

- sérialisation JSON,

- programme principal,

- fonctions réutilisables.

## Environnement de travail

- utilisation de VSCode,

- terminal intégré,

- gestion du dépôt Git depuis l’éditeur,

- exploration des modifications avant commit.

# 3) Répartition des trois collaborateurs

L’équipe est composée de :

- Collaborateur A : responsable de la structure du projet, du menu principal et de l’intégration Git initiale,

- Collaborateur B : responsable de la gestion des livres,

- Collaborateur C : responsable des emprunts, du retour des livres et des statistiques.

Chaque personne travaille dans une branche dédiée, puis fusionne son travail dans la branche principale.

# 4) Notions et concepts à expliquer avant de commencer

## 4.1 Dépôt local et dépôt distant

- Dépôt local : copie du projet sur l’ordinateur de chaque membre.

- Dépôt distant : copie centralisée sur GitHub ou GitLab.

- Le dépôt distant sert de point de synchronisation pour toute l’équipe.

## 4.2 Branches

Une branche permet de développer une fonctionnalité sans perturber la version principale.

- main contient la version stable,

- une branche feature/... contient une évolution isolée.

## 4.3 Commit

Un commit est un instantané cohérent du projet à un moment donné.
Un bon commit doit représenter une seule idée de changement.

## 4.4 Staging area

Avant d’être enregistré, un fichier passe par l’espace de préparation avec git add.
Cela permet de choisir précisément ce qui sera inclus dans le prochain commit.

## 4.5 Merge

Fusionner une branche consiste à intégrer son travail dans une autre branche.

## 4.6 Conflit

Un conflit apparaît lorsque deux branches modifient la même zone d’un même fichier de manière incompatible.
Git ne peut pas décider à la place du développeur.

## 4.7 Pull et push

- push envoie les commits locaux vers le dépôt distant,

- pull récupère les changements du dépôt distant vers le dépôt local.

## 4.8 VSCode comme environnement Git

VSCode permet de :

- voir les changements,

- suivre les branches,

- faire des commits,

- ouvrir un terminal intégré,

- résoudre certains conflits visuellement.

# 5) Préparation de l’environnement

## 5.1 Pré-requis

Chaque étudiant doit avoir :

- Python installé,

- Git installé,

- VSCode installé,

- un compte GitHub ou GitLab,

- l’extension Git intégrée de VSCode activée.

## 5.2 Configuration Git

Chaque collaborateur doit configurer son identité Git.

git config --global user.name "Votre Nom"

git config --global user.email "votre@email.com"

Vérification :

git config --list

## 5.3 Ouverture du projet dans VSCode

Dans le dossier du projet :

code .

Ou ouvrir le dossier depuis l’interface de VSCode.

# 6) Structure du projet

L’arborescence cible est la suivante :

biblio_campus/

├── main.py

├── books.py

├── loans.py

├── stats.py

├── storage.py

├── menu.py

├── data/

│   └── library.json

├── tests/

│   └── test_basic.py

├── README.md

├── .gitignore

└── requirements.txt

## Rôle des fichiers

- main.py : point d’entrée de l’application,

- menu.py : menu principal et navigation,

- books.py : gestion des livres,

- loans.py : gestion des emprunts,

- stats.py : statistiques,

- storage.py : lecture/écriture JSON,

- data/library.json : données persistantes,

- tests/test_basic.py : tests simples,

- README.md : documentation du projet.

# 7) Mise en place initiale du dépôt

## 7.1 Création du dépôt distant

Le groupe crée un dépôt sur GitHub ou GitLab nommé :

biblio_campus

Le dépôt doit être public ou privé selon la consigne de l’enseignant.

## 7.2 Clonage du dépôt

Un seul membre crée le dépôt initial, les autres le clonent ensuite.

git clone <URL_DU_DEPOT>

cd biblio_campus

## 7.3 Ajout de la structure de base

Dans VSCode, créer les fichiers et dossiers de base, puis :

git add .

git commit -m "Initialisation de la structure du projet"

git push origin main

# 8) Organisation du travail en branches

## Convention de nommage des branches

- feature/books pour la gestion des livres,

- feature/loans pour les emprunts,

- feature/stats pour les statistiques,

- feature/menu pour le menu principal,

- bugfix/... pour les corrections.

## Règle générale

Personne ne travaille directement sur main.
Chaque collaborateur crée sa branche à partir de main, développe, teste, commit, puis fusionne.

# 9) Déroulement guidé du projet

## Phase 1 — Mise en place du socle commun

### Objectif

Créer les fonctions et fichiers partagés.

### Tâches

Le collaborateur A crée :

- main.py

- menu.py

- storage.py

- README.md

### Commandes

git checkout main

git pull origin main

git checkout -b feature/menu

Dans main.py :

from menu import afficher_menu

if __name__ == "__main__":

afficher_menu()

Dans menu.py :

def afficher_menu():

print("=== BiblioCampus ===")

print("1. Gérer les livres")

print("2. Gérer les emprunts")

print("3. Voir les statistiques")

Puis :

git add main.py menu.py

git commit -m "Création du menu principal"

git push origin feature/menu

Ensuite, fusion dans main.

## Phase 2 — Développement des livres

### Responsable

Collaborateur B

### Objectif

Créer la branche de gestion des livres et développer les fonctions associées.

### Commandes

git checkout main

git pull origin main

git checkout -b feature/books

### Fichier books.py

books = []

def ajouter_livre(titre, auteur):

livre = {

"titre": titre,

"auteur": auteur,

"disponible": True

}

books.append(livre)

return livre

def lister_livres():

return books

### Commit

git add books.py

git commit -m "Ajout de la gestion des livres"

git push origin feature/books

## Phase 3 — Développement des emprunts

### Responsable

Collaborateur C

### Objectif

Ajouter les fonctions d’emprunt et de retour.

### Commandes

git checkout main

git pull origin main

git checkout -b feature/loans

### Fichier loans.py

def emprunter_livre(livre):

if livre["disponible"]:

livre["disponible"] = False

return True

return False

def rendre_livre(livre):

livre["disponible"] = True

### Commit

git add loans.py

git commit -m "Ajout de la gestion des emprunts"

git push origin feature/loans

## Phase 4 — Statistiques

### Responsable

Collaborateur C

### Objectif

Créer un petit module de statistiques.

### Fichier stats.py

from books import books

def afficher_stats():

total = len(books)

disponibles = len([b for b in books if b["disponible"]])

empruntes = total - disponibles

print(f"Total livres : {total}")

print(f"Disponibles : {disponibles}")

print(f"Empruntés : {empruntes}")

### Commit

git add stats.py

git commit -m "Ajout des statistiques de la bibliothèque"

git push origin feature/stats

# 10) Gestion guidée des conflits

Les conflits doivent être provoqués volontairement pour apprendre à les résoudre.

## Situation de conflit

Les collaborateurs A et B modifient tous les deux menu.py.

### Exemple de conflit

A ajoute :

print("1. Gérer les livres")

B modifie la même ligne en :

print("1. Catalogue des livres")

Si les deux branches sont fusionnées successivement sans synchronisation, Git peut signaler un conflit.

## Lecture d’un conflit Git

Un fichier en conflit contient généralement :

<<<<<<< HEAD

version locale

=======

version distante

>>>>>>> nom_de_branche

## Méthode guidée de résolution

- Ouvrir le fichier dans VSCode.

- Lire les deux versions.

- Décider du texte final.

- Supprimer les marqueurs de conflit.

- Enregistrer le fichier.

- Ajouter le fichier avec git add.

- Terminer la fusion avec un commit.

### Commandes après résolution

git add menu.py

git commit -m "Résolution du conflit dans le menu principal"

## Situation de conflit 2

Les collaborateurs B et C modifient storage.py ou README.md en parallèle.

Le but est de montrer qu’un conflit n’est pas limité au code : il peut aussi apparaître sur la documentation.

# 11) Étapes complètes de synchronisation entre collaborateurs

Chaque collaborateur doit suivre ce cycle :

git checkout main

git pull origin main

git checkout -b feature/ma-fonctionnalite

# travail dans VSCode

git add .

git commit -m "Message clair"

git push origin feature/ma-fonctionnalite

Puis création d’une demande de fusion sur GitHub/GitLab ou fusion locale selon la consigne.

# 12) Utilisation de VSCode dans le projet

## Ce que les étudiants doivent faire dans VSCode

- ouvrir le dossier du projet,

- modifier les fichiers dans l’éditeur,

- utiliser le terminal intégré,

- visualiser les changements Git,

- voir les branches actives,

- résoudre les conflits directement dans l’interface,

- relire les diff avant commit.

## Bon réflexe dans VSCode

Avant chaque commit :

- vérifier les fichiers modifiés,

- relire les lignes changées,

- s’assurer qu’aucun conflit ne reste,

- tester rapidement l’exécution de l’application.

# 13) README attendu

Le README.md doit contenir au minimum :

- le nom du projet,

- une description,

- les fonctionnalités,

- l’organisation de l’équipe,

- les instructions d’installation,

- les commandes d’exécution,

- les auteurs,

- la licence si nécessaire.

### Exemple de structure

# BiblioCampus

Application Python de gestion de bibliothèque universitaire.

## Fonctionnalités

- Ajouter un livre

- Lister les livres

- Emprunter un livre

- Rendre un livre

- Afficher des statistiques

## Installation

```bash

git clone <URL_DU_DEPOT>

cd biblio_campus

python main.py

## Équipe

- Collaborateur A

- Collaborateur B

- Collaborateur C

---

# 14) Grille de travail proposée

## Semaine 1

- mise en place du dépôt,

- configuration Git,

- structure de base,

- création des branches.

## Semaine 2

- gestion des livres,

- menu principal,

- premiers commits.

## Semaine 3

- emprunts et retours,

- statistiques,

- synchronisation entre branches.

## Semaine 4

- résolution des conflits,

- nettoyage du code,

- finalisation du README,

- push final.

---

# 15) Évaluation possible

## Critères techniques

- dépôt correctement structuré,

- branches bien utilisées,

- commits clairs,

- conflits résolus proprement,

- code Python fonctionnel,

- synchronisation avec le dépôt distant.

## Critères collaboratifs

- respect des rôles,

- répartition équilibrée du travail,

- communication entre les membres,

- bonne gestion des merges.

## Critères de qualité

- lisibilité du code,

- qualité du README,

- respect de l’arborescence,

- propreté de l’historique Git.

---

# 16) Variantes pédagogiques

## Variante 1 : GitHub

Utiliser pull requests, branches de fonctionnalité et revue de code.

## Variante 2 : GitLab

Utiliser merge requests, issues et tableau de bord de projet.

## Variante 3 : conflit volontaire renforcé

Faire modifier le même fichier par deux branches différentes pour forcer un conflit réel.

---

# 17) Résumé des commandes les plus importantes

```bash

git clone <URL>

git checkout main

git pull origin main

git checkout -b feature/nom

git status

git add .

git commit -m "Message"

git push origin feature/nom

git merge feature/nom

git branch

git log --oneline --graph --all

# 18) Résultat attendu

À la fin du projet, le dépôt doit contenir :

- une application Python complète mais simple,

- un historique Git lisible,

- plusieurs branches de travail,

- au moins un conflit résolu,

- un README propre,

- une collaboration effective à trois.

# 19) Consigne finale à donner aux étudiants

Le projet doit être mené comme un vrai projet logiciel :

- chaque changement doit être justifié,

- chaque branche doit avoir un objectif précis,

- chaque commit doit être compréhensible,

- tout conflit doit être résolu manuellement,

- le dépôt distant doit rester propre et synchronisé.